Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты

по обеспечению доступности объектов и услуг образовательной организации, запланированных на 2018 год

в МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия(из ДК) | Результат выполнения | Сумма финансовых затрат | Причины невыполнения.Управленческое решение. |
| **Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы** |
| Создание и утверждение плана мероприятий по обеспечению доступности объекта | Ежегодно в январе составляем план на год | - | - |
| Обновление базы данных учащихся с ОВЗ, а также учащихся, имеющих статус «ребенок-инвалид» | Ежегодно в сентябре обновляем базы данных | - | - |
|  |  |  |  |
| **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов** |
| Расширение дверных проемов на 2 этаже | В июле выполнено  | Шефская помощь  | - |
| Установка на входной двери доводчика с автоматической задержкой открывания двери, обеспечение центральной двери видеодомофоном, замена входной группы | Установлены доводчики | 32 тыс руб (местный бюджет)Шефская помощь  | - |
| Обеспечение беспрепятственного прохода в 2 учебных кабинетах (удаление высоких порогов в виде труб холодного водоснабжения) | В июле выполнено  | Шефская помощь  | - |
| Повышение уровня освещённости в учебных кабинетах (бывшие спальни детского сада) | Для улучшения освещённости заменили все люминесцентные светильники на светодиодные в 2-х учебных кабинетах  | Шефская помощь  | - |
| **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности услуг** |
| Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о реализации ФГОС ОВЗ через родительские собрания, сайт ОО, буклеты | Выполняется 1 раз в четверть | - | - |
| Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы с работниками ОО и родительской общественностью, размещение информации в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий | Выполняется 1 раз в четверть | - | - |
| **Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов** |
| Ознакомление с инструкцией вновь принятых работников для работников по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов и ММГН ОУ для оказания образовательных услуг | Знакомим с инструкцией при приёме на работу, остальных работников 1 раз в год в августе | - | - |
| Прохождение работниками КПК по оказанию первой мед. помощи | Все работники прошли курсы по оказанию первой мед. помощи | - | - |
| Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории ОУ | Инструктажи с работниками | - | - |
| **Мероприятия по обеспечению информационной доступности** |
| Изготовлена при входе вывеска о сведениях ОУ: названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | В августе была заказана и изготовлена вывеска | Шефская помощь  | - |